大连元利流体技术有限公司

MES 测试环境接管报告

生产环境接管准备基线

接管结论 测试环境已完成前端、MES 接口、数据库、只读外部集成、备份恢复与安全基线的受控接管，可作为后续生产环境接管的演练环境。

| 文档编号 | YL-MES-TAKEOVER-TEST-20260725 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 环境 | MES 测试环境 |
| 报告日期 | 2026-07-25 |
| 文档状态 | 正式接管报告 |
| 保密级别 | 内部资料 |

本报告不包含账号、密码、Token 或生产业务明细。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 编制/维护 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-25 | MES 接管维护 | 首次形成测试环境接管报告 |
| V1.1 | 2026-07-25 | MES 接管维护 | 修复部分富文本 XML 被显示为普通文字的问题 |

## 审批与分发

| 角色 | 姓名/部门 | 确认内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务负责人 |  | 业务模块范围及验收口径 | 待签字 |
| MES 运维负责人 |  | 环境、发布、备份和回滚 | 待签字 |
| 信息安全负责人 |  | 账号、网络、证书和审计要求 | 待签字 |
| 生产环境负责人 |  | 生产接管窗口和授权边界 | 待签字 |

# 目录

目录将在打开文档时自动更新

# 1. 文档目的与接管结论

本报告用于固化 MES 测试环境的实际接管状态、验证证据、运维能力和风险边界，并作为后续生产环境接管方案、演练和审批的输入。

总体判定：受控接管完成 测试前端已真实部署，MES 接口和数据库可管理，数据库恢复演练已通过，关键安全问题已整改，九个核心模块只读冒烟全部通过。当前环境可以承担日常诊断、受控变更、发布回归和生产接管演练。

## 1.1 接管状态摘要

| 领域 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 前端代码与部署 | 已接管 | 构建成功，IIS 10012 已部署并可访问 |
| MES 通用接口 | 已接管 | 登录、菜单、权限和只读过程调用通过 |
| 测试数据库 | 已接管 | 结构诊断、脚本变更、回滚和恢复演练通过 |
| B1 集成 | 只读接管 | VPN 可达，语义 GET 实测通过，POST/PATCH 强制阻止 |
| TM 集成 | 受限只读 | 代理端口可达；当前无安全 GET 验收端点，库存任务写调用全部阻止 |
| 核心后端 | 发布物接管 | 维护 IIS、配置和现有发布物；当前不修改核心 DLL |
| 安全基线 | 部分完成 | 密码响应、Cookie 和目录浏览已整改；证书与服务账号仍待处理 |

# 2. 接管范围与边界

## 2.1 已纳入接管范围

• Vue 2 管理前端代码、构建流程、运行配置和 IIS 前端站点。

• MESCommonBase.ashx 通用接口的运行状态、配置、日志和已部署处理器。

• 测试 SQL Server 2019 中 YL_MESDB 的结构、存储过程、索引、备份和恢复。

• MES 登录、角色菜单、系统、工艺、计划、生产、质量、设备、异常、销售和看板查询链路。

• B1/TM 代理的网络可用性和测试环境只读保护。

• WinRM、IIS、部署目录、证书、目录浏览和防火墙等运维基线。

## 2.2 明确边界

• 不在测试或生产环境执行未经批准的 MES 业务写入。

• B1/TM 的语义 POST 和 PATCH 在测试前端被强制阻止，不进行真实库存、生产订单或条码任务写入。

• 核心 DLL 没有原始源码，当前按发布物运维；本次不替换、不重建核心 DLL。

• 本轮全模块验收为只读冒烟，不代表报工、送检、入库、领料和退料等写流程已经验收。

• 正式环境的任何变更仍需单独授权、变更窗口、备份和回滚方案。

# 3. 环境与资产清单

## 3.1 访问与部署地址

| 对象 | 地址/位置 | 用途与状态 |
| --- | --- | --- |
| 测试前端 | http://124.220.15.242:10012/ | IIS 站点已启动，外部访问 200 |
| MES 测试接口 | https://124.220.15.242:10101/submit/MESCommonBase.ashx | 业务接口可用；证书尚待整改 |
| 测试数据库 | 124.220.15.242,64722 / YL_MESDB | SQL Server 2019，数据库 ONLINE |
| 测试前端目录 | C:\ProjectShow\元利流体\MES_Manage_View\dist | 84 个文件，约 95.69 MB |
| 后端发布目录 | C:\ProjectShow\元利流体\MES_ManageV20250916 | 现有 10100/10101 IIS 发布物 |
| B1 代理 | https://192.168.2.92:9996/b1s | 通过管理机 VPN 访问，仅允许语义 GET |
| TM 代理 | https://192.168.2.92:9996/openapi | 通过管理机 VPN 访问，写请求禁用 |

## 3.2 技术与版本基线

| 层级 | 版本/实现 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 2.7.16 / Vue Router 3.6.5 / Vuex 3.6.2 |
| UI 与 HTTP | Element UI 2.15.14 / Axios 0.21.4 |
| 构建工具 | Webpack 5.103.0 / Node.js 20 |
| 数据库 | Microsoft SQL Server 2019，兼容级别 150 |
| 业务接口 | ASP.NET .ashx 统一存储过程网关 |
| 前端构建入口 | app.83b8251a.js |
| 接管基线 | MES测试环境接管基线_20260725.md / V1.3 |

# 4. 系统架构与调用链

浏览器 / Vue 前端 ↓ 运行配置与 Axios MESCommonBase.ashx ↓ 存储过程名 + 参数 + 用户/模块上下文 SQL Server / YL_MESDB ↘ B1 代理（仅 GET） ↘ TM 代理（写入禁用）

## 4.1 环境隔离原则

测试 dist 使用独立运行配置：MES 指向测试 10101；B1/TM 通过 VPN 指向现场代理；externalReadOnly 必须为 true。生产源配置保留 externalReadOnly=false，不将测试限制误带入正式构建。

重要说明 B1/TM 代理封装在传输层统一使用 HTTP POST，但真正操作类型由请求体 func 决定。只读保护按语义 GET/POST/PATCH 判断，语义 GET 仍可通过代理传输。

# 5. 已完成接管工作

## 5.1 前端部署

• 完成包含装配任务预算进度、登录安全修复和外部系统只读保护的生产构建。

• 直接复制 dist 到测试服务器 staging，核对文件数、总字节数及 index.html/config.js SHA-256 后切换为最终目录。

• 创建独立 IIS 站点和应用池，绑定 *:10012:，站点 Started、端口 Listening。

• 服务器本机和管理端均返回 HTTP 200，实际加载 app.83b8251a.js。

• 本次未生成 zip，符合直接部署 dist 的维护约定。

## 5.2 装配任务功能同步

• 同步系统类和阀类装配任务合同工时修复、共享核心查询和 5 个查询索引。

• 增加任务预算装配工时、合同预算测试工时及两个计算进度字段。

• 测试环境跳过不可达的 SAP 交货日期远程读取，保留返回字段结构和独立回滚过程。

• 系统类接口约 0.8-1.1 秒，阀类接口约 0.9-1.2 秒，均返回正确分页和预算字段。

## 5.3 安全整改

| 问题 | 整改结果 | 验证证据 |
| --- | --- | --- |
| 登录接口返回 password | 登录过程显式返回非密码字段，保留密码校验 | 登录成功，响应无 password 属性 |
| 浏览器保存明文密码 Cookie | 只记住账号并删除旧 password Cookie | 源码和构建产物复核通过 |
| 后端目录浏览开启 | 根目录和 submit 均设置为 False | 目录返回 403，接口仍返回 200 |
| 仓库历史口令残留 | 历史注释和日志文字已脱敏 | 已知口令特征扫描文件数为 0 |
| B1/TM 写污染风险 | 测试配置启用语义写保护 | 4 个写入口网络请求数为 0 |

# 6. 验证与演练结果

## 6.1 核心模块只读冒烟

| 模块 | 查询入口 | 结果 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 人员管理_人员信息查询 | 200 / 135 行 | 385 ms |
| 工艺 | MES_ProcessManagement_ProcessGet | 200 / 合法 JSON | 113 ms |
| 计划 | 计划排产_生产订单_工艺查询 | 200 / 9878 行 | 2619 ms |
| 生产 | 生产管理_班次管理_班次列表查询 | 200 / 4 行 | 128 ms |
| 质量 | 质量管理_测试装配任务_查询2 | 200 / 0 行 | 200 ms |
| 设备 | 设备管理_设备数据_工位信息_查询 | 200 / 21 行 | 140 ms |
| 异常 | 加急订单_加急明细查询 | 200 / 合法 JSON | 117 ms |
| 销售 | 销售管理_销售订单状态 | 200 / 200 行 | 430 ms |
| 首页看板 | 看板_主页六个关键数据_查询 | 200 / 25 行 | 1099 ms |

角色菜单查询返回 84 条，覆盖工艺、计划、生产、质量、设备和异常等主模块。质量测试装配任务当前返回 0 行属于有效空结果，不是接口失败。

## 6.2 B1/TM 只读验证

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| VPN/代理端口 | 192.168.2.92:9996 可达 |
| B1 ProductionOrders 最小 GET | HTTP 200，约 252 ms，包含 value，无 B1 错误 |
| B1 POST/PATCH | 前端拦截，网络请求 0 |
| TM POST/PATCH | 前端拦截，网络请求 0 |
| TM GET | 当前源码无明确安全 GET 端点，未调用库存任务接口 |

## 6.3 数据库备份恢复演练

| 步骤 | 结果 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 备份头与文件列表读取 | 通过 | 完整备份约 1.28 GB，逻辑数据/日志文件完整 |
| RESTORE VERIFYONLY | 通过 | 约 4.3 秒；历史备份未包含 checksum |
| 隔离恢复 | 通过 | YL_MESDB_RestoreDrill_20260725，约 9.4 秒 ONLINE |
| DBCC CHECKDB PHYSICAL_ONLY | 通过 | 约 5.9 秒，无物理一致性错误 |
| 对象核对 | 通过 | 备份 61/27/425；当前 63/27/432 |
| 演练清理 | 通过 | 演练库、MDF、LDF 均已删除，空间恢复 |

备份策略改进项 当前完整备份没有启用 SQL Server checksum。普通 VERIFYONLY 和实际恢复均已通过，但生产备份任务应启用 WITH CHECKSUM，并定期执行独立恢复演练。

# 7. 当前可开展的工作

1. 前端功能开发、生产构建、测试配置注入、IIS 发布和页面回归。

2. MES 登录、菜单、权限、接口错误和存储过程调用链诊断。

3. 测试数据库结构比对、查询性能分析、索引优化和带事务/回滚的变更。

4. 系统类、阀类装配任务查询、合同工时、预算工时和进度功能维护。

5. 通过 VPN 开展 B1 登录代理与 GET 查询联调，不污染现场业务数据。

6. 数据库备份校验、隔离恢复、DBCC 检查和清理演练。

7. IIS 站点、应用池、部署目录、日志、证书、WinRM 和防火墙巡检。

8. 为生产接管准备资产清单、变更脚本、回滚路径、验收记录和问题台账。

不能直接开展的工作 未经专项授权不得执行生产环境变更；测试环境不执行 B1/TM 写入；MES 报工、送检、入库等写流程尚未完成系统性验收；核心 DLL 逻辑暂不修改。

# 8. 日常运维与变更流程

## 8.1 前端发布流程

1. 确认目标环境和变更范围，核对 Git 差异及运行配置。

2. 执行生产构建，检查构建错误和关键资源入口。

3. 构建后注入测试 config.js，确认 MES 地址和 externalReadOnly=true。

4. 直接复制 dist 到服务器 staging，不生成 zip。

5. 核对文件总数、总字节数和关键文件 SHA-256。

6. 切换 IIS 物理目录或最终 dist，验证首页、config.js、应用 Bundle 和登录。

7. 出现异常时恢复上一个 dist 目录并复测。

## 8.2 数据库变更流程

1. 部署前验证数据库、对象结构、依赖和当前定义哈希。

2. 每项变更必须包含事务、前置校验、验证 SQL 和回滚脚本。

3. 先在测试环境部署，执行接口、性能和数据清理回归。

4. 禁止使用测试库整体覆盖正式库，按对象脚本逐项同步。

5. 记录部署时间、执行人、对象、结果、回滚点和残留风险。

## 8.3 故障处理流程

| 故障类型 | 首要检查 | 回退/处置 |
| --- | --- | --- |
| 前端无法访问 | 10012 监听、站点状态、物理目录、首页文件 | 启动站点或恢复上一版 dist |
| 接口失败 | 10101、IIS 日志、证书、ASHX 响应、应用池 | 回收应用池前先保留日志；必要时恢复发布物 |
| 数据库慢查询 | 执行计划、等待、索引、链接服务器 | 终止异常诊断会话，回滚当次 SQL 变更 |
| B1/TM 异常 | VPN、9996、func 类型、只读开关 | 保持写保护，禁止以真实写入验证连通性 |
| 数据恢复 | 备份时间、VERIFYONLY、空间、逻辑文件名 | 只恢复到隔离库，检查通过后再制定业务恢复方案 |

# 9. 生产环境接管准备

## 9.1 建议接管阶段

| 阶段 | 主要工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：只读盘点 | 生产 IIS、数据库、配置、证书、备份、外部依赖和日志 | 形成生产资产清单与差异清单 |
| 阶段 2：权限与安全 | 建立只读诊断账号、受控发布账号、管理入口白名单 | 日常操作不再依赖 sysadmin/Administrator |
| 阶段 3：发布演练 | 前端发布回滚、数据库脚本回滚、接口发布物恢复 | 每类发布至少完成一次可重复演练 |
| 阶段 4：业务验收 | 只读模块、MES 写流程、B1/TM 受控联调 | 关键业务流程有负责人和验收记录 |
| 阶段 5：正式交接 | 监控、巡检、值守、故障升级和文档签字 | 接管责任、权限和窗口正式生效 |

## 9.2 生产变更前置条件

• 用户明确批准生产变更范围和执行窗口。

• 完成正式备份校验并确认可用回滚点。

• 测试环境已通过同版本脚本和页面回归。

• 配置文件不包含测试地址，B1/TM 保护策略符合生产业务要求。

• 发布账号、数据库账号和远程管理账号遵循最小权限。

• 发布后有业务负责人完成关键流程验收。

# 10. 风险与整改计划

| 编号 | 级别 | 风险 | 建议措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | 高 | 10101 使用名称不匹配的自签名证书 | 部署受信任且匹配域名的业务证书 | 待整改 |
| SEC-02 | 高 | 后端仍使用高权限数据库账号 | 建立专用服务账号并完成全部写流程回归后切换 | 待整改 |
| NET-01 | 中 | 10012 当前使用 HTTP 且来源为 Any | 启用 HTTPS，并按测试人员或网络范围限制入口 | 待整改 |
| TEST-01 | 高 | MES 关键写流程尚未系统验收 | 准备隔离测试数据、回滚脚本和业务验收人 | 待验收 |
| INT-01 | 中 | TM 没有明确安全 GET 验收端点 | 提供健康检查或只读查询端点 | 待补充 |
| OPS-01 | 中 | 核心 DLL 没有原始源码 | 日常按发布物运维；需要改逻辑时获取源码或专项验证替代构建 | 已接受限制 |
| BAK-01 | 中 | 历史完整备份未启用 checksum | 调整备份任务并定期执行恢复演练 | 待整改 |
| PERF-01 | 低 | 计划工艺查询返回量大且约 2.6 秒 | 增加分页/条件限制并持续观察执行计划 | 持续优化 |

# 11. 回滚与应急依据

| 对象 | 回滚依据 |
| --- | --- |
| 登录接口安全修复 | rollback_secure_test_login_response_20260725.sql 及安全修复前备份过程 |
| 装配任务查询优化 | rollback_install_task_queries_20260725.sql |
| 装配任务查询索引 | rollback_install_task_query_indexes_20260725.sql |
| 装配任务预算进度 | rollback_install_task_budget_progress_20260725.sql |
| 测试 SAP 交货日期适配 | rollback_test_disable_install_task_sap_delivery_20260725.sql |
| 后端目录浏览 | 服务器同目录 web.config.directorybrowse_before_20260725.bak |
| 前端发布 | 保留上一版 dist 或 staging，通过 IIS 物理路径切回 |
| 数据库恢复 | 完整备份 VERIFYONLY + 隔离恢复 + DBCC CHECKDB 流程 |

应急原则 先保留证据和当前状态，再执行最小范围回退；不使用测试数据库整体覆盖正式数据库；不通过关闭只读保护来排查 B1/TM 连通性。

# 12. 验收与签字

各责任人签字表示已阅读本报告，认可当前测试环境的接管状态、能力范围、限制和生产接管前置条件。

| 角色 | 姓名 | 意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务负责人 |  |  |  |  |
| MES 运维负责人 |  |  |  |  |
| 信息安全负责人 |  |  |  |  |
| 生产环境负责人 |  |  |  |  |

最终接管意见 测试环境接管：通过（受控）。生产环境接管：尚未授权，需完成本报告第 9、10 节的前置条件与风险整改，并另行批准。

# 附录 A：关键交付物

| 类型 | 交付物 |
| --- | --- |
| 接管基线 | doc/MES测试环境接管基线_20260725.md |
| 接管报告 | doc/大连元利流体技术有限公司MES测试环境接管报告_V1.1_2026-07-25.docx |
| 过程日志 | gptlog-process/gpdlog.md |
| 前端产物 | dist/（含测试 static/config.js） |
| 登录安全脚本 | db_backups/secure_test_login_response_20260725.sql 及回滚脚本 |
| 装配任务脚本 | db_backups/ 下 20260725 查询、索引、合同工时、预算进度及回滚脚本 |
| 后端脱敏基线 | server_baseline/MES_ManageV20250916_20260725/ |

# 附录 B：验证结论索引

• 前端：10012 外部访问 200，配置 externalReadOnly=true。

• 接口：登录 200，菜单 84 条，登录响应无 password。

• 模块：9 个核心模块只读查询全部返回 200 和合法 JSON。

• 外部集成：B1 GET 通过；B1/TM 写请求隔离测试网络调用为 0。

• 数据库：VERIFYONLY、隔离恢复、DBCC CHECKDB、清理全部通过。

• 安全：目录浏览关闭、密码 Cookie 移除、仓库已知口令特征扫描为 0。